接 入 设 计

招 标 文 件

项目名称：泰来九洲大兴100MW风力发电项目（接入设计）

招标单位： 泰来县九洲风力发电有限责任公司 （盖章）

招标编号：JZNY-FLFD-TLDX-ZBWJ-2022-05

日    期：2022 年 05 月 20 日

目    录

一、投标须知前附表

二、投标须知

三、设计任务书

四、合同主要条款

五、投标文件格式

一、投标须知前附表

1、工程概况

| 项目名称 | 泰来九洲大兴100MW风力发电项目（接入设计） |
| --- | --- |
| 工程地点 | 齐齐哈尔市泰来县 |
| 建设单位 | 泰来县九洲风力发电有限责任公司 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 投资估算 | 投资估算：72710万元 |
| 设计各阶段工期要求（应符合设计周期相关规定） | 中标公示结束后 15个日历天内完成设计方案,初步设计文件。 初步设计文件审批后20个日历天提交报正式施工图设计文件。(因工期紧张，设计应在保证质量无条件加班加点配合建设方) |
| 招标内容 | 接入系统设计并通过接入设计初审会议审核（资质应符合国网要求及认可）； |
| 备 注 | 本项目为不带方案招标，实行资格后审。 |

2、招标说明

| 招标方式 | 公开招标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 资质等级 | 具有工程设计综合甲级资质、或具有电力行业设计甲级资质、或同时具有电力行业（同时具有风力发电、送电工程、变电工程）专业设计甲级资质和具有电力行业（新能源发电）专业设计乙级资质 | 项目负责人资质等级 |  |
| 招标文件 发放时间 | 2022年5月 19日 | 地 点 | 哈尔滨市松北区九洲路609号 |
| 工程疑问 时间 | 2022年 5月27日16时前电子邮件至答疑专用邮箱，逾期不予受理。 | 邮 箱 | zzy@jze.com.cn |
| 标书送达截止时间（投标截止时间） | 2022年5月28日16时 | 地 点 | zb@jze.com.cn |
| 开标时间 | 2022年5月30日8时 | 地 点 | zb@jze.com.cn |
| 投标保证金 金额 | 1万元 | 交纳方式 | 投标单位从其基本存款账户，以电汇或网上银行的方式缴纳投标保证金。 |
| 交纳账号 | 名称：哈尔滨九洲集团股份有限公司 账号：7598 0188 0000 39010 开户行：光大银行哈尔滨东大直支行 | 到账截止时间 | 各投标单位保证金必须在投标截止时间前到账，具体到账日期由中心工作人员开标后确认并提交评标委员会。 |
| 招标代理 联系人 | 赵子元 | 联系电话 | 15004669808 |

二、投标须知

（一）总则

1.招标依据

1.1《中华人民共和国建筑法》；

1.2《中华人民共和国招标投标法》；

1.3《中华人民共和国合同法》；

1.4《中华人民共和国招标投标法实施条例》;

1.5《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委十二号令）；

1.6《建筑工程设计招标投标管理办法》（建设部第八十二号令）；

1.7《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（八部委第二号令）；

1.8现行《工程勘察设计收费标准》；

1.9其它有关法律、法规及规范性文件。

2.合格的投标单位

2.1本工程招标要求投标单位必须具有独立法人资格和招标说明所要求的企业资质。

2.2投标单位具有独立订立合同的权利和履行合同的能力，财务状况及信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

2.3投标单位提供的优惠条件不得违反国家有关规定，否则按照有关规定处理。

2.4投标单位在最近三年内无违法违规。

2.5投标单位提供的有关证明必须是原件且真实可靠。

2.6由评标委员会在监督人的监督下，按招标文件的要求，对投标人的投标资格进行审查。只有审查通过的投标人才是合格的投标人。

2.7与招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。

2.8根据有关法律法规等规定，经在开标现场通过“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，凡列入失信名单的投标单位，其投标无效。

3.勘察现场

3.1投标单位自行对工程现场及周围环境踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标单位自行承担。

3.2招标单位向投标单位提供的有关现场的资料和数据，是招标单位现有的能使投标单位利用的资料。投标单位由此做出的推论、理解和结论，

招标单位概不负责。

4.设计要求

4.1本工程设计招标为不带方案招标，通过招标确定设计单位。

4.2施工图设计必须充分考虑本工程项目建设环境的复杂性及多样性。

4.3中标单位需定期通报设计进展情况，就设计中重要部分的方案、做法、处理手法与招标单位及时沟通。

4.4施工过程中的图纸变更、竣工验收等，中标单位需根据招标单位要求及时完成并交付设计变更文件，提供技术指导、咨询等服务工作，协助招标单位办理竣工验收，并按时完成竣工图。

4.5由于中标单位设计方面原因造成工程质量问题或损失的，中标单位承担相应责任。

5.投标费用。投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标单位在任何情况下均无义务也不承担这些费用。

6.投标单位中标后，不得以任何形式和理由转包。否则，招标单位有权终止合同，投标单位将承担一切损失及相关法律责任。

7.中标单位必须严格执行国家有关法律法规。